# 幻游纪 · 报价

2026 年 9 月 7 日 · 报价方：武汉穷游寰宇有限公司（联系人：杜炫明） · 有效期至 2026 年 9 月 14 日

## 一、费用

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发月（第 1–2 个月） | 6,000 元/月 × 2 = 12,000 元 | 10 月 1 日前交付基础商用版（手机网页版，扫码打开）：换脸核心功能、付费、下载，支撑几十名用户使用 |
| 迭代月（第 3–6 个月） | 3,000 元/月 × 4 = 12,000 元 | 迭代、修正与维护 |
| 6 个月合计 | 24,000 元 | 不含税 |

## 二、付款

- 签约当日支付 12,000 元（前两个开发月）。

- 第 3 个月起，每月 7 日前支付当月迭代费 3,000 元。

- 费用不含税；阿里云、微信等平台费用及商用后的接口费由贵方承担，上线前内测接口费由我承担（封顶 1,000 元）。

## 三、交付时间（大概）

- 10 月 1 日前：交付基础商用版本（手机网页版，扫二维码打开）——换脸核心链路（选模板 → 传照片 → 生成 → 预览）、付费生成（微信内打开用微信支付；浏览器内打开可用支付宝）、视频保存与分享，可支撑几十名用户使用，达到基础商用标准。

- 第 2 个月末（约 11 月上旬）：稳定性与并发打磨，可支撑几百名用户使用；文旅页与基础运营后台完善；贵方资质到位后可迁移为微信小程序。

- 第 3 个月起：进入迭代期，负责迭代、修正与维护。

- 为保证 10 月 1 日节点，贵方须于 9 月 15 日前完成：阿里云账号（含子账号）与已备案域名、认证服务号与微信支付商户号、万相接口开通与并发配额、不少于 10 条样板视频。上述事项延误的，节点相应顺延。

代码资产归贵方，从写第一行起代码仓库即在贵方名下。确定后据此签订《合作备忘录》。