# 幻游纪小程序 合作备忘录

草稿 · 2026 年 9 月

甲方（委托方）：____________________　联系人：__________

乙方（服务方）：杜炫明（Franklin Du）

乙方为甲方开发并维护「幻游纪」AI 换脸文旅电商微信小程序（以下简称「本软件」），合作期 6 个月，自签署日起算。双方就交付时间、付款与违约赔偿约定如下：

## 一、交付时间

- 10 月 1 日前：交付可试用版本（换脸核心链路：选模板 → 传照片 → 生成 → 下载分享），供贵方内部及小范围试用。

- 第 2 个月末（约 11 月上旬）：核心功能稳定，可支撑几百名用户使用；文旅页与基础后台上线。

- 第 3 个月起：进入维护；商城、商家端等新功能由贵方按需指定开发月，每个开发月交付一个功能模块。

- 贵方配合事项（账号、素材、资质、接口配额）延误的，节点相应顺延。

## 二、费用与付款

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发月（第 1–2 个月） | 6,000 元/月 × 2 = 12,000 元 | 换脸核心功能顺畅稳定；10 月 1 日前交付试用版 |
| 维护月（第 3–6 个月） | 3,000 元/月 × 4 = 12,000 元 | 维护、修正、小迭代；不含新功能 |
| 功能开发叠加（按需） | +3,000 元/月 | 需要新功能的月份，当月按开发月 6,000 元计 |
| 6 个月基础合计 | 24,000 元 | 不含税；叠加月另计 |

- 签约当日支付 12,000 元（前两个开发月）。

- 第 3 个月起，每月 1 日前支付当月维护费 3,000 元。

- 叠加开发的月份，当月 1 日前一并支付 3,000 元。

- 费用不含税；阿里云、微信等平台费用及商用后的接口费由贵方承担，上线前内测接口费由我承担（封顶 1,000 元）。

## 三、违约责任与赔偿

- 乙方延期：因乙方自身原因，交付节点逾期超过 7 日的，每逾期 1 日按该阶段费用的 1% 向甲方支付违约金，累计不超过该阶段费用的 20%。因甲方配合事项延误、第三方平台故障、政策变化或不可抗力导致的延期不计。

- 甲方保证责任：因甲方提供的素材、样板视频版权、人脸信息处理、内容合规或经营资质问题引发的第三方索赔、平台处罚、监管处罚或诉讼，由甲方独自承担；乙方因此遭受损失的，甲方应予赔偿。

- 责任上限：乙方对甲方的全部赔偿责任以乙方实际已收取的费用为限；不承担利润、商誉、数据、流量等间接损失。

- 免责：阿里云、微信等第三方平台的故障、接口限制、配额不足、规则变化，以及不可抗力，不构成任何一方违约。

## 四、其他

- 本软件源代码归甲方所有，自乙方写入第一行代码起代码仓库即在甲方名下；不含甲方业务数据的通用技术组件，乙方保留复用权。

- 任一方提前 15 日书面通知可终止；已付未服务部分按天折算退还，已完成的开发月费用不退；终止后 5 个工作日内乙方移交代码与账号权限。

- 双方对彼此的商业信息与用户数据负保密义务。争议协商解决，协商不成提交乙方住所地人民法院。

- 本备忘录一式两份，电子签署及扫描件与原件同等有效；未尽事宜以双方书面（含微信文字）确认为准。

甲方（盖章/签字）：____________________　日期：__________

乙方（签字）：____________________　日期：__________